BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

| TT | VỊ TRÍ | TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC

- MỤC ĐÍCH:

Qui trình viết ra nhằm mục đích đưa công tác lắp đặt và sử dụng đồng hồ đo lưu lượng nước tại Nhà máy theo trình tự các bước của một hệ thống có tính khoa học, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác phát triển khách hàng sử dụng nước.

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng trong toàn Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất. Phòng KH-KT tham mưu cho Giám đốc nhà máy và thực hiện.

- ĐỊNH NGHĨA:

Công tác lắp đặt và sử dụng đồng hồ đo lưu lượng nước nhằm phát triển lượng khách hàng sử dụng nước, tăng sản lượng tiêu thụ, khai thác hiệu quả công suất hiện có của Nhà máy, chống thất thoát nước, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh nước sạch, phát huy hiệu quả dự án đầu tư.

Khách hàng: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng nước sạch do Nhà máy cung cấp.

Tiếp nhận là: Tiến trình thu thập thông tin về người có nhu cầu sử dụng nước qua xử lý của Nhà máy.

Hồ sơ lắp đặt đồng hồ: Bao gồm thiết kế, bản vẽ thi công - dự toán do phòng KH-KT lập, được Giám đốc Nhà máy phê duyệt và khách hàng chấp thuận. Trong đó có phương án so sánh chi phí và doanh thu.

- NỘI DUNG:

  - Sơ đồ tiến trình lắp đặt và sử dụng đồng hồ đo lưu lượng nước:

| Bộ phận thực hiện | Sơ đồ | Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| CB-CNV Nhà máy |  | BM-KHKT 07-01 |
| Người được phân công |  | BM-KHKT 07-02 |
| Giám đốc Nhà máy |  |  |
| Phòng KH-KT |  | Theo quy định hiện hành |
| Giám đốc, Khách hàng |  |  |
| Phòng KH-KT |  | BM – KHKT 07 – 03 |
| Giám đốc, Khách hàng |  |  |
| Phòng TC-KT |  | Phiếu thu tiền (theo quy định hiện hành) |
| Đội xây lắp, Tổ QLM |  | Đề nghị cấp vật tư (Qui trình quản lý và sử dụng vật tư) |
| Tổ Quản lý mạng, Khách hàng, Phòng KH-KT, Đội xây lắp |  | BM – KHKT 07 – 05 BM – KHKT 07 – 06 |
| Phòng KH-KT |  | Hồ sơ quyết toán, bản vẽ hoàn công (theo quy định hiện hành) |
| Giám đốc, Khách hàng |  |  |
| Phòng TC-KT |  | Xuất hóa đơn VAT Do phòng TC-KT lập |
| Giám đốc, Khách hàng |  |  |
| Tổ Quản lý mạng |  | Lệnh mở nước BM – KHKT 07 – 07 |
| Phòng KH-KT, Tổ Quản lý mạng |  |  |

  - Nội dung cụ thể:

    - Thu thập thông tin khách hàng: Toàn bộ CBCNV Nhà máy đều phải có trách nhiệm thu thập thông tin về khách hàng có nhu cầu sử dụng nước và báo ngay cho người được phân công hướng dẫn khách hàng của Phòng KH-KT, theo Biểu mẫu BM – KHKT 07 – 01.

    - Nhân viên được phân công hướng dẫn khách hàng viết đề nghị lắp đặt đặt Hệ thống cấp nước sạch theo Biểu mẫu BM – KHKT 07 – 02 trình Giám đốc phê duyệt. Sau khi được Giám đốc phê duyệt chuyển Biểu mẫu BM – KHKT 07 – 02 cho phòng KH-KT thực hiện và bộ phận văn thư lưu công văn đến. Thời gian hướng dẫn, trình Giám đốc phê duyệt và chuyển hồ sơ cho phòng KH-KT không quá 4 giờ kể từ lúc nhận được đề nghị lắp đặt Hệ thống cấp nước sạch của Khách hàng.

    - Phòng KH-KT sau khi nhận Biểu mẫu BM – KHKT 07 – 02 đã được Giám đốc phê duyệt tiến hành khảo sát thực tế, lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công - dự toán lắp đặt hệ thống cấp nước sạch theo quy định hiện hành trình Giám đốc phê duyệt và Khách hàng chấp thuận. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không quá 2 ngày.

    - Phòng KH-KT lập Hợp đồng thi công theo BM – KHKT 07 – 03, trình Giám đốc và Khách hàng ký kết.

    - Thủ quĩ nhà máy thu tiền thực hiện hợp đồng thi công, báo Đội xây lắp triển khai thi công.

    - Đội xây lắp triển khai thi công theo đúng Hợp đồng thi công đã được duyệt. Quá trình thi công dưới sự giám sát của phòng KH-KT và Tổ Quản lý mạng.

    - Phòng KH-KT, Tổ Quản lý mạng, Đội xây lắp, Khách hàng lập biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống cấp nước sạch theo BM – KHKT 07 – 05, biên bản bàn giao đồng hồ đo nước BM – KHKT 07 – 06.

    - Phòng KH-KT căn cứ vào Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành lập quyết toán theo quy định hiện hành, trình Giám đốc phê duyệt và Khách hàng thống nhất.

    - Phòng TC-KT lập Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước qua xử lý trình Giám đốc và Khách hàng ký kết. Trong trường hợp Hợp đồng chưa được ký kết, phòng TC-KT dựa trên cơ sở nhu cầu sử dụng nước hàng tháng của Khách hàng do phòng KH-KT cung cấp để thu tiền đặt cọc của Khách hàng. Phòng TC-KT thông báo cho Tổ Quản lý mạng xin lệnh mở nước.

    - Tổ Quản lý mạng thực hiện việc mở van, cung cấp nước cho Khách hàng. theo BM – KHKT 07 - 07 được Giám đốc phê duyệt.

  - Lưu hồ sơ

| Tên hồ sơ | Bộ phận lưu | Thời gian lưu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| BM – KHKT 07 – 01 | Phòng KH-KT |  | Bản gốc |
| BM – KHKT 07 – 02 | Phòng TC-HC |  | Bản gốc |
|  | Tổ Quản lý mạng |  | Bản photo có bút phê |
|  | Phòng KH-KT |  | Bản photo có bút phê |
| BM – KHKT 07 – 03 | Phòng KH-KT |  | Bản gốc |
|  | TC-KT |  | Bản gốc |
| BM – KHKT 07 – 04 | TC-KT |  | Bản gốc |
|  | Phòng KH-KT |  | Bản photo |
|  | Đội Xây lắp |  | Bản photo |
|  | Tổ Quản lý mạng |  | Bản photo |
| BM – KHKT 07 – 05 | TC-KT |  | Bản gốc |
|  | Phòng KH-KT |  | Bản photo |
|  | Đội Xây lắp |  | Bản photo |
|  | Tổ Quản lý mạng |  | Bản photo |
| BM – KHKT 07 – 06 | TC-KT |  | Bản gốc |
|  | Phòng KH-KT |  | Bản photo |
|  | Tổ Quản lý mạng |  | Bản photo |
|  | Đội Xây lắp |  | Bản photo |
| Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước qua xử lý | TC-KT |  | Bản gốc |
|  | Tổ Quản lý mạng |  | Bản photo |
| BM – KHKT 07 – 07 | TC-KT |  | Bản gốc |
|  | Phòng KH-KT |  | Bản photo |
|  | Tổ Quản lý mạng |  | Bản photo |

- PHỤ LỤC:

- Phiếu điều tra khách hàng												BM – KHKT 07 – 01

- Đề nghị lắp đặt và sử dụng đồng hồ đo lưu lượng nước				BM – KHKT 07 – 02

- Hồ sơ thiết kế-dự toán lắp đặt hệ thống cấp nước sạch 				Quy định hiện hành

- Phiếu thu tiền 															Quy định hiện hành

- Hợp đồng thi công lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước				BM – KHKT 07 – 03

- Giấy đề nghị cấp vật tư 												BM – KHKT 07 – 04

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống cấp nước sạch				BM – KHKT 07 – 05

- Biên bản bàn giao đồng hồ đo nước									BM – KHKT 07 – 06

- Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước qua xử lý						do phòng TC-KT lập

- Lệnh mở nước.														BM – KHKT 07 – 07

# Text boxes

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG VIẾT GIẤY ĐỀ NGHỊ LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ

XEM XÉT, PHÊ DUYỆT

KHẢO SÁT THỰC TẾ, LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ - DỰ TOÁN

THI CÔNG LẮP ĐẶT

THU THẬP THÔNG TIN

PHÊ DUYỆT

NGHIỆM THU

BÀN GIAO

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

LẬP HỢP ĐỒNG THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚC

THU TIỀN THEO DỰ TOÁN ĐÃ LẬP CHO KHÁCH HÀNG

LẬP QUYẾT TOÁN

PHÊ DUYỆT

LẬP HỢP ĐỒNG CUNG CẤP & SỬ DỤNG NƯỚC QUA XỬ LÝ

PHÊ DUYỆT

MỞ VAN, CUNG CẤP NƯỚC CHO KHÁCH HÀNG

KẾT THÚC, LƯU HỒ SƠ